# Кот на кухне — дизайн-документ

Версия 1.0 · Платформа: Яндекс Игры (HTML5, мобильные и ПК) · Жанр: аркадный бегун в одно касание

## 1. Обзор

Элевейтор-питч: голодный кот бежит по бесконечной кухне, прыгает по полкам, крадёт еду и уворачивается от тапок, полотенец и пылесоса хозяйки. Один забег длится 1-3 минуты, правила понятны за 5 секунд.

Цели проекта:

- запустить MVP за 10 недель командой 1-2 разработчика и 1 художник;

- построить игру вокруг rewarded-видео как основного источника дохода;

- заложить основу для live-ops: ежедневные задания, сезонные скины, события.

Целевая аудитория: 14-45 лет, играют в перерывах с телефона и в браузере на ПК. Узнаваемый сеттинг (тапки, пельмени, бабушкина кухня) работает на эмоцию и шеринг.

Столпы дизайна:

- Понятно с первого касания. Никаких туториалов на экранах текста.

- Ещё один забег. Забег короткий, проигрыш честный, рестарт мгновенный (до 1 с).

- Смешно и узнаваемо. Юмор в анимациях, звуках и описаниях достижений.

## 2. Управление и физика

Все значения в «метрах» (1 м = 64 px) и подлежат тюнингу на этапе прототипа.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Гравитация | 28 м/с² |
| Низкий прыжок (тап до 150 мс) | высота 1,2 м |
| Высокий прыжок (удержание) | высота 2,6 м |
| Двойной прыжок | высота 1,6 м, один раз до приземления |
| Coyote time | 100 мс |
| Jump buffer | 120 мс |
| Скольжение (свайп вниз / клавиша ↓) | 0,6 с, снижает хитбокс до 50% |

Правила управления: тап по экрану или пробел — прыжок; удержание повышает прыжок; свайп вниз — скольжение под препятствиями (опционально в первой версии, можно вырезать ради простоты). Хитбокс кота делаем на 15% меньше спрайта, чтобы смерть ощущалась честной.

## 3. Игровой цикл

Забег:

- Кот стартует с 3 сердцами и скоростью 5 м/с.

- Скорость растёт по формуле v = min(11, 5 + 0,003 × d), где d — дистанция в метрах. Максимум достигается на 2000 м.

- Столкновение с препятствием отнимает 1 сердце и даёт 1,5 с неуязвимости с миганием. Потеря последнего сердца завершает забег.

- На экране результата: дистанция, монеты, рекорд, кнопки «Удвоить монеты» (rewarded) и «Играть снова».

Мета-цикл: забег → монеты → улучшения и скины → ещё забег. Ежедневные задания и награды возвращают игрока на следующий день.

## 4. Контент забега

### 4.1 Собираемые предметы

| Предмет | Монеты | Частота |
| --- | --- | --- |
| Сосиска | 1 | очень часто, цепочки по 5-8 |
| Рыба | 2 | часто |
| Сырник | 3 | редко |
| Золотая рыбка | 25 | 1 на ~800 м |
| Сердце (лечение) | +1 сердце | 1 на ~600 м, не выше 3 |

Комбо: подбор без пропуска растит множитель: каждые 5 подряд дают +1 к множителю (x1 → x5). Пропуск или удар сбрасывает комбо. Это поощряет чистое прохождение, а не только выживание.

### 4.2 Препятствия и угрозы

| Угроза | Высота / зона | Как избежать | Появляется с |
| --- | --- | --- | --- |
| Кастрюля | 0,8 м | низкий прыжок | 0 м |
| Банка огурцов | 1,4 м | высокий прыжок | 100 м |
| Мышеловка | 0,3 м, на полке | любой прыжок | 200 м |
| Тапок (снаряд) | летит по дуге, предупреждение 0,8 с | прыжок или скольжение | 300 м |
| Полотенце | горизонтальный взмах, зона 2 м | перепрыгнуть вовремя | 600 м |
| Пылесос | догоняет сзади, ускоряется на 1,5 м/с | не терять скорость, собирать «ускорение» | 900 м |
| Сосед-пёс (дача) | бежит навстречу | высокий прыжок | 1000 м |
| Грузчик с тележкой (рынок) | движется поперёк | двойной прыжок | 1500 м |

Правило честности: любая угроза сопровождается сигналом заранее (звук, силуэт, предупреждающий значок), минимум 0,6 с на реакцию на любой скорости.

### 4.3 Локации

Каждые 500 м меняется тема, фон и набор угроз. После 2000 м цикл повторяется с модификатором «Ночь» (видимость ниже, угроз больше).

| Дистанция | Локация | Особенность |
| --- | --- | --- |
| 0-500 | Кухня | базовые препятствия, обучение |
| 500-1000 | Гостиная | диваны-трамплины, ковры замедляют на 10% |
| 1000-1500 | Дача | грядки, пёс, неровная земля |
| 1500-2000 | Рынок | движущиеся тележки, много еды |
| 2000+ | Цикл «Ночь» | повтор со сложностью +20% |

## 5. Генерация уровня

Уровень собирается из чанков шириной 12-16 м, заранее нарисованных в редакторе (Tiled). Каждый чанк имеет тег сложности от 1 до 5 и тег локации.

- Библиотека: минимум 40 чанков на локацию в релизе, 15 в вертикальном срезе.

- Выбор чанка: вес по текущей сложности. На 0-300 м только сложность 1-2; к 2000 м доля сложности 4-5 достигает 40%.

- Правила безопасности: после чанка сложности 5 всегда идёт чанк 1-2 («передышка»); никогда подряд два чанка с высокими препятствиями без места для приземления; все чанки проходятся при минимальной скорости и максимальной.

- Тест: автоматический бот в редакторе проходит каждый чанк на скоростях 5, 8 и 11 м/с, непроходимые отбраковываются.

## 6. Баланс

### 6.1 Кривая сложности и ожидаемая статистика

Целевые средние значения по группам игроков (проверяются в первой же внутренней и открытой бете):

| Группа | Дистанция забега | Монеты за забег | Время забега |
| --- | --- | --- | --- |
| Новичок (1-5 забегов) | 250-400 м | 60-100 | 50-80 с |
| Середнячок | 700-1100 м | 200-320 | 2-3 мин |
| Опытный | 1800-2500 м | 500-800 | 4-5 мин |

Цель по гибели: не менее 60% первых смертей новичка происходит до 300 м и вызвано его же ошибкой, а не «нечестной» угрозой. Если в логах видим всплеск смертей на конкретном чанке (более 15% от всех смертей на дистанции), чанк пересматриваем.

### 6.2 Экономика монет

Базовая формула награды за забег: монеты = собранные × множитель комбо, плюс бонус за дистанцию: 1 монета за каждые 25 м.

Улучшения (5 уровней, цена растёт ×2 от предыдущего):

| Улучшение | Эффект по уровням | Цены уровней |
| --- | --- | --- |
| Магнит для еды | радиус 2 → 4 м, длительность 6 / 8 / 10 / 12 / 15 с | 100 / 220 / 450 / 900 / 1800 |
| Щит-миска | блокирует 1 удар, длительность 5 / 7 / 9 / 11 / 14 с | 150 / 320 / 650 / 1300 / 2600 |
| Замедление времени | скорость мира −30%, длительность 3 / 4 / 5 / 6 / 8 с | 200 / 420 / 850 / 1700 / 3400 |
| Стартовый рывок | 100 / 200 / 300 / 400 / 500 м без угроз | 250 / 520 / 1050 / 2100 / 4200 |

Бонусы выпадают на трассе как предметы-подборы раз в 400-600 м; уровень улучшения влияет на длительность и силу. Игрок может взять один бонус на старт забега за rewarded-видео.

Скины (чисто косметика, без влияния на геймплей):

| Скин | Цена |
| --- | --- |
| Рыжий (базовый) | бесплатно |
| Чёрный | 500 монет |
| Барсик в тельняшке | 1500 монет |
| Кот-космонавт | 3500 монет |
| Кот-богатырь | премиум (яны) или 7000 монет |

Темп прогресса: середнячок накапливает на первый платный скин за 2-3 забега, а на полностью прокачанное улучшение уходит около 10-14 дней регулярной игры. Если по данным игроки закрывают всё за неделю — поднимаем цены на уровнях 4-5 на 25-50%; если не покупают ничего — снижаем первые две цены.

### 6.3 Ежедневные механики

- Ежедневная награда на 7 дней: 50, 75, 100 монет, бонус на старт, 150 монет, случайный сундук, на 7-й день — 300 монет или скин-примерка на день. Пропуск дня не обнуляет серию, а замораживает её на 24 часа.

- Ежедневный челлендж: одно задание на день («Собери 50 рыбок», «Пробеги 1000 м без урона»), награда 100-200 монет. Дополнительное задание за rewarded-видео.

- Достижения: 25 штук в релизе, юмористические названия («Пережил 3 пылесоса», «Тапкам не догнать»), награда по 50-500 монет.

## 7. Монетизация

Rewarded-видео (основной доход), всё добровольно:

| Точка | Награда | Ограничение |
| --- | --- | --- |
| Продолжить после смерти | воскрешение с 1 сердцем и 2 с неуязвимости | 1 раз за забег |
| Удвоить монеты за забег | x2 награда | после каждого забега |
| Бонус на старт | магнит или щит на первые 10 с | перед забегом |
| Дополнительный челлендж | бонусная награда | 1 раз в день |
| Бесплатная примерка скина | скин на 1 забег | 1 раз за скин |

Interstitial: показывается между забегами не чаще 1 раза в 120 секунд, не в первые 3 минуты сессии и не после первых двух забегов новичка. Никогда не показывается во время забега и сразу после rewarded-видео.

Внутренние покупки (яны): отключение interstitial, премиум-скины, стартовый набор. Цены уточнить по рекомендациям платформы и конкурентным играм жанра.

Рабочие целевые ориентиры (гипотезы, проверяются на реальных данных): удержание D1 около 35%, D7 около 10%, средняя сессия 6-8 минут, доля игроков, смотревших хотя бы одно rewarded-видео за сессию, не менее 30%.

## 8. Техническая архитектура

Стек: Phaser 3 + TypeScript, сборка Vite, физика Arcade (платформенная логика кастомная для контроля над прыжком). Альтернатива — PixiJS, если нужен меньший вес бандла.

Модули:

- Core — игровой цикл, состояния (меню, забег, пауза, результат);

- Player — физика прыжка, хитбокс, сердца, баффы;

- LevelGenerator — подбор и спавн чанков, пул объектов;

- Hazards — угрозы и их предупреждения;

- Economy — монеты, улучшения, скины, цены из JSON-конфига;

- Platform — обёртка над Яндекс SDK (реклама, сохранения, лидерборд, язык), чтобы игру можно было запускать и вне платформы;

- Analytics — события и метрики воронки.

Интеграция с Яндекс Games SDK:

- инициализация SDK при старте, вызов LoadingAPI.ready() после загрузки ресурсов;

- GameplayAPI.start() / stop() на начало и конец забега и при паузе;

- rewarded и interstitial реклама с остановкой звука и игры на время показа;

- облачные сохранения (player.setData) с локальным резервом на случай сбоя;

- лидерборд по дистанции;

- определение языка (ru по умолчанию, en, tr и другие по необходимости);

- пауза при сворачивании вкладки.

Актуальные технические требования модерации (размер, форматы, ориентация, обязательные элементы) нужно сверить в документации Яндекс Игр перед сдачей — они обновляются.

Производительность: цель 60 FPS на среднем Android-смартфоне; пул объектов вместо создания и удаления; атласы текстур не более 2048×2048; аудио в ogg с запасным mp3; общий вес сборки до 10 МБ, критичное для старта — до 5 МБ.

## 9. Арт и звук

- Стиль: яркая 2D-векторная графика с толстым контуром, читаемая на маленьких экранах. Сильные силуэты угроз.

- Анимации кота: бег, прыжок, двойной прыжок, падение, удар, радость. Спрайтовая анимация 8-12 кадров или скелетная (Spine/DragonBones).

- Фоны: 3 слоя параллакса на локацию, повторяемые тайлы.

- Звук: весёлая музыкальная петля на каждую локацию, звуки подбора с повышением тона по комбо, комичные звуки ударов, голосовые реплики хозяйки («А ну отдай!»). Отдельные ползунки музыки и звуков в настройках.

- Интерфейс: крупные кнопки под большой палец, безопасные зоны под вырезы экрана, один главный призыв на экране.

## 10. План разработки (10 недель)

| Этап | Недели | Содержание | Критерий готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Препродакшн | 1 | уточнение документа, арт-референсы, настройка проекта, Яндекс SDK-заглушка | проект собирается и запускается в песочнице платформы |
| 1. Прототип | 2-3 | бег, прыжки (низкий/высокий/двойной), 5 препятствий, подбор еды, 3 сердца, генерация из 10 чанков, серые боксы вместо арта | 5 человек проходят забег и подтверждают, что управление приятное |
| 2. Вертикальный срез | 4-5 | финальный арт кота и кухни, звук, все угрозы кухни, экран результата, монеты, первое улучшение, сохранения | локация «Кухня» полностью играбельна и красива |
| 3. Контент и мета | 6-7 | ещё 3 локации, все угрозы, 4 улучшения, скины, ежедневные награды и задания, достижения, лидерборд | весь контент в игре, баланс первого прохода |
| 4. Монетизация и SDK | 8 | rewarded, interstitial, покупки, аналитика, локализация | реклама не ломает игру, все события в логах |
| 5. Полировка и тест | 9 | оптимизация, баги, баланс по данным теста с 20-30 игроков, проверка на слабых устройствах | стабильные 60 FPS, нет блокирующих багов |
| 6. Релиз | 10 | отправка на модерацию, правки по замечаниям, публикация | игра в каталоге |
| 7. Live-ops | после релиза | еженедельный анализ метрик, новые скины, сезонные события (Новый год, 23 февраля, Масленица), новые чанки | рост удержания и дохода |

### Роли и объём

- Разработчик (1-2): ядро, генератор, SDK, интерфейс, аналитика.

- Художник (1): персонаж, скины, 4 локации, угрозы, интерфейс.

- Звук: лицензионные библиотеки и заказ нескольких уникальных реплик; можно на аутсорс.

- Гейм-дизайнер: может быть совмещён с одним из разработчиков; отвечает за чанки и баланс.

### Приоритеты при нехватке времени

Обязательно в MVP: бег и прыжки, 4 угрозы, кухня и ещё 1-2 локации, монеты, 2 улучшения, 3 скина, rewarded «продолжить» и «удвоить», лидерборд.

Можно перенести после релиза: скольжение, рынок и «Ночь», достижения, часть скинов, ежедневный челлендж с дополнительным заданием.

## 11. Аналитика и тестирование

События: старт и конец забега (дистанция, монеты, причина смерти, чанк смерти), показ и просмотр рекламы, покупка улучшения, смена скина, вход по дням, шаги воронки до первых трёх забегов.

Что смотрим в первую очередь:

- на каком забеге и на какой дистанции игроки уходят;

- смертельные чанки;

- процент согласившихся на rewarded в каждой точке;

- влияние interstitial на удержание (сравнение частоты показа в A/B);

- скорость накопления монет против цен.

Плейтесты: внутренние ежедневно со второй недели, внешние на 20-30 игроках на этапе 5, запрос обратной связи через простую форму в игре.

## 12. Риски

| Риск | Вероятность | Что делаем |
| --- | --- | --- |
| Управление кажется нечестным | средняя | coyote time, jump buffer, уменьшенный хитбокс, ранний плейтест |
| Раздувание объёма арта | высокая | модульные фоны и тайлы, повторное использование угроз между локациями |
| Реклама раздражает | средняя | редкий interstitial, упор на rewarded, A/B частоты |
| Слабые устройства тормозят | средняя | пулы объектов, лимит частиц, режим «низкое качество» |
| Отказ модерации | низкая | сверка с требованиями платформы до сдачи, ранняя отправка тестового билда |
| Прогресс слишком медленный или быстрый | высокая | цены в JSON-конфиге, правка без перекомпиляции, обновление по данным |

## 13. Открытые вопросы

- Нужно ли скольжение в первой версии или хватит прыжков?

- Стартуем только на русском или сразу с английским и турецким?

- Использовать ли облачный лидерборд только по дистанции или добавить по монетам и по неделям?

- Подходит ли формула кривой скорости, или кривая должна выходить на плато раньше (например, на 1500 м)? Решается на прототипе.